Projet Doctheque

3 phases : Diagnostic / Traitement de la donnée / Phase de test

Centralisation des documents
- Organisation des répertoires sous S:\DAB-ABP\, (**)
- Validation des documents avec les experts, (**)

Extraction du texte pour chaque document
- Extraction du texte brut,
- Extraction du texte issu d’images, de tableaux … (OCR),

Pré-traitement des textes
- Nettoyage, gestion des accents …
- Tokenization / Lemmatization,
- Filtrage des stop-words,
- Extraction des key-words,

Encodage des textes
- Modèle basé sur la fréquence des mots (TF-IDF),
- Modèle capture la sémantique du texte (embedding),

Mise en base de données
- Base de données vectorielles (ChromaDB),
- Indexation rapide (outil ElasticSearch),

Phase test
- Calcul de similarité pour les modèles (fréquence et sémantique),
- Evaluation des résultats avec les experts (métriques), (**)
- Elaboration d’un modèle hybride
- Choix de recherche pour les utilisateurs, filtres … (**)

Restitution des résultats
- Restitution des résultats (Maquette),
- Déploiement PPB,

Objectif :
Centralisation de la connaissance et des procédures en facilitant l’accès aux documents (recherche rapide).

Bénéfices :

- Meilleure organisation

- Fluidité de l’info

- Gain de temps

- Partage facilité entre unités

Conception :

- Etat des lieux par unité
Définir les données importantes à consolider dans la bibliothèque du pôle (important et nécessaire)
Etat des lieux ayant vocation à définir l’ensemble des documents et procédures qui alimentera la bibliothèque « Pôle ».

- Définir le travail inter-unités sur les arborescences + actualisation des données et des documents.

Action, prise de RDV RU / Analyste / Animateur par unité (pour diagnostic)

S26 Fin diagnostic CAR
S27 idem USP
S29 idem UGA
S30 idem ACAP
Choix d’une arborescence fin S30 (arbo par activité)
Identifier des contraintes.

Fin Juillet : Toutes les procédures sont centralisées
Fin août : Encodage et traitement de la donnée
Mi-septembre : Maquette + démo (pré-phase de test)